【八幡平市】

ネットワーク整備計画

|  | 令和６年度 | 令和７年度 | 令和８年度 | 令和９年度 | 令和10年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十分なネットワーク 速度が確保できている学校の割合 | ０ | 78.6 | 100 | 100 | 100 |
| アセスメントの実施の有無 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| １.当市のネットワーク環境について 必要なネットワーク速度が確保できていない学校の割合について、令和７年度に学校のインターネット保守業者へ委託し、実施したインターネット速度調査により、国が示している「当面の推奨帯域」を満たしており、インターネットの速度を確保できている学校が14校中11校。当面の推奨帯域を満たしておらず、インターネットの速度を確保できていない学校が３校という現状である。よって、インターネットの速度を確保できている学校の割合は全体の78.6％、インターネット速度を確保できていない学校の割合は21.4％となっている。 ２.必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール (１)ネットワークアセスメントによる課題特定 令和６年度に市内１校でネットワークアセスメントを実施し、現在のネットワーク環境でボトルネックとなっている箇所を特定する。(市内学校ネットワーク構成はすべて一緒のため、１校のみネットワークアセスメントを実施。令和７年度中にネットワーク速度調査を実施。(令和７年12月に完了) (２)ネットワークアセスメント、ネットワーク速度調査を踏まえた改善スケジュール ネットワークアセスメント、ネットワーク速度調査の結果を踏まえ、特定された課題について対策(通信契約の見直しや使用する周波数帯の変更(2.4G帯から５G帯への使用変更))を令和８年度中に実施し、ネットワーク速度が確保できている学校の割合100％となるように課題の解決に努める。 ネットワーク速度を確保できている学校のうち、一部の学校では時間帯や日によってネットワーク速度が遅くなることがあるため、上記の改善策のうち、通信契約の見直しについては全小中学校で実施する。 令和９年度以降も各小中学校の十分なネットワーク速度の確保するた めにインターネット環境の見直しや設備更新を計画的に実施していく。 |  |  |  |  |  |